Asfaltamento no Renascer e Morada do Sol: mais de 30% da obra concluída

Investimento é de R$ 2,3 milhões, sendo que R$ 2 milhões foram viabilizados pelos deputados Hussein Bakri e Sandro Alex

A obra de asfalto no Loteamento Renascer e na rua principal da Morada do Sol, em Mercedes, está avançando rapidamente. Até esta sexta-feira, 24 de janeiro, mais de 30% do cronograma já foi cumprido.

A primeira fase da obra, que envolveu o reperfilamento – uma camada de asfalto aplicada sobre as pedras irregulares para nivelar a estrada – foi finalizada. Agora, a equipe está focada na segunda etapa, que consiste na aplicação de asfalto quente (CBUQ).

O investimento é de R$ 2,3 milhões, sendo que R$ 2 milhões foram viabilizados pelos deputados Hussein Bakri e Sandro Alex, e o restante é uma contrapartida do município.

A previsão é que a obra seja concluída até março deste ano, trazendo melhorias significativas para a infraestrutura local.