Reforma e ampliação do Salão da Sanga Mineira entram na fase final

Obra deverá ser entregue em dezembro de 2024

A reforma e ampliação do salão comunitário da Linha Sanga Mineira, no interior de Mercedes, avançam e já atingiram 62% de execução, conforme a última medição realizada em 30 de outubro. A Construtora Positivo, responsável pela execução do projeto, já concluiu toda a parte estrutural e, agora, os trabalhos estão focados nos acabamentos.

Com um investimento de R$ 362 mil provenientes dos cofres municipais, a nova estrutura conta com mais de 500 metros quadrados. Entre as melhorias, destacam-se a construção de um novo barracão, uma fachada modernizada, banheiros acessíveis, ampliação da copa e cozinha, além de um sistema de climatização.

A obra deverá ser entregue em dezembro de 2024.

ASFALTO

A comunidade de Sanga Mineira já havia recebido um importante investimento no ano passado, com a construção de 2 km de asfalto quente, beneficiando também a comunidade de Sanga Forquilha.